# DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

SaaS Multi-tenant para Gestión Operativa y Mantenimiento

PTY 4614- 002D

Docente: Paz Morales Alumnos: Javier Castro - 21.793.492-3 Matías Molins - 21.242.431-5 Lucas Hernandez - 21.708.471-7 Nicolas Ponce -

# Índice

Índice	1

1. Descripción breve del Proyecto APT y relevancia	3

2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	3

3. Relación del Proyecto APT con los intereses profesionales	4

4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	4

5. Objetivos claros y coherentes con la disciplina y situación a abordar	5

6. Propuesta de metodología de trabajo	6

7. Plan de trabajo	6

8. Determinación de evidencias y su justificación	7

9. Plan de trabajo	7

# Descripción breve del Proyecto APT y relevancia

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP) bajo el modelo Software as a Service (SaaS) con arquitectura Multi-tenant. La solución busca digitalizar y modernizar la gestión operacional y el mantenimiento de dos empresas reales: Bowling Service SPA y Alejandra Producciones.

En Bowling Service SPA, el proyecto aborda la gestión y mantención mecánica de un parque de aproximadamente 60 pistas/máquinas de bowling. En Alejandra Producciones, aborda el control de inventario y la trazabilidad técnica de pistas de baile LED utilizadas en eventos masivos.

Actualmente, ambas empresas operan mediante registros manuales en papel o mensajería informal, con mantenimiento principalmente reactivo y sin sincronización centralizada. Esto provoca pérdida de información, falta de trazabilidad histórica, fallas recurrentes y tiempos excesivos de inactividad de equipos críticos.

La solución propuesta contempla una aplicación móvil offline-first para técnicos y operarios, una plataforma web administrativa y un backend cloud centralizado con separación lógica de datos por tenant

# Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona con las siguientes competencias disciplinares identificadas:

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización mediante un diseño escalable.

- Programar consultas o rutinas para manipular información de bases de datos según los requerimientos de la organización.

- Construir programas y rutinas de diversa complejidad para resolver requerimientos organizacionales, utilizando tecnologías de mercado y buenas prácticas de codificación.

- Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

- Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos y estándares de la industria.

- Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio.

- Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software cumpla normas de seguridad.

- Gestionar proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones.

- Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para obtener información y conocimiento que apoye la toma de decisiones y la mejora de procesos.

- Estas competencias se aplican en el proyecto mediante la arquitectura móvil/web/cloud, el modelamiento relacional Multi-tenant, PostgreSQL, APIs, políticas RLS, pruebas de integración y seguridad, y el dashboard de métricas operacionales.

# Relación del Proyecto APT con los intereses profesionales

Javier Castro: Existe una relación directa, ya que mi enfoque está en el desarrollo de soluciones backend y la arquitectura de bases de datos. Este proyecto me permite diseñar modelos multi-tenant reales, estructurar la sincronización de datos con la nube y afianzar áreas clave como QA y seguridad, alineándose con mi proyección de trabajar de forma remota.
Lucas Hernandez
Matías Molins: Existe una relación directa entre mis aspiraciones y la oportunidad de generar valor a través de la informática en empresas que, a pesar de su experiencia en el mercado, operan bajo modelos analógicos y requieren una transición tecnológica.
Nicolas Ponce: Sí hay relación, ya que mi enfoque es el desarrollo de software y me motiva aportar al proyecto o empresa desde este lado, asumiendo todo lo que conlleva crear una solución desde cero. En este proyecto tendré la oportunidad de involucrarme en el ciclo de desarrollo completo.

# Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

El proyecto se plantea como un MVP desarrollable dentro del periodo académico de 18 semanas, utilizando una metodología ágil Scrum adaptada a ciclos académicos-profesionales.

La solución se divide en tres capas: aplicación móvil React Native + Expo con SQLite offline-first; plataforma administrativa web Vue 3 + Vite; y backend/cloud con PostgreSQL en Supabase, APIs y políticas de seguridad RLS.

El presupuesto inicial definido es de $0, utilizando alternativas de infraestructura sin costo inicial, como Vercel y Supabase. También se contemplan riesgos técnicos y operacionales, entre ellos conflictos de sincronización offline, límites de servicios cloud gratuitos, aislamiento de datos Multi-tenant, crecimiento del alcance, curva de aprendizaje y deterioro de etiquetas QR.

Como mitigaciones se consideran resolución de conflictos en backend, monitoreo, RLS, control formal del alcance, revisiones semanales, pair programming, un buffer de tiempo y búsqueda manual por número de serie cuando un QR no sea legible.

# Objetivos claros y coherentes con la disciplina y situación a abordar

Objetivo general:

- Diseñar, desarrollar e implementar un SaaS Multi-tenant con un frente operativo móvil y un frente administrativo web para digitalizar, centralizar y estandarizar la gestión del mantenimiento preventivo y reactivo, el reporte de fallas y el inventario de activos de Bowling Service SPA y Alejandra Producciones.

Objetivos específicos:

- Implementar una aplicación móvil Android/iOS con autenticación, escaneo QR, captura fotográfica, firma digital y almacenamiento local para operación offline.

- Construir una plataforma web administrativa en Vue 3 con dashboard de métricas, gestión CRUD de activos e inventario y exportación de reportes.

- Implementar módulos de negocio especializados: pautas dinámicas para las 60 máquinas de Bowling Service y trazabilidad mediante QR para palmetas LED de Alejandra Producciones.

- Ejecutar pruebas funcionales, de integración y marcha blanca en terreno con usuarios clave y administradores.

Indicadores de éxito definidos:

- MVP funcional con aplicación móvil, dashboard web y backend cloud Multi-tenant.

- Herramienta de terreno rápida e intuitiva, con cámara/escáner y sin pérdida de datos durante operación offline.

- Adopción por parte del personal de terreno.

# Propuesta de metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará bajo el marco ágil Scrum, adaptado a ciclos de desarrollo de software académico-profesional de 18 semanas, organizados en Sprints quincenales.

Ceremonias consideradas:

- Sprint Planning.

- Daily Scrum asincrónicos/semanales.

- Sprint Review con validación de entregables.

- Sprint Retrospective para mejora continua.

Etapas:

- Análisis y Diseño: especificación de requerimientos, wireframes/prototipos

- Configuración e Infraestructura: base de datos cloud, esquemas DDL, reglas RLS y repositorio colaborativo.

- Desarrollo Iterativo e Incremental: construcción paralela del frontend web, aplicación móvil offline-first y servicios backend, con integración continua.

- Pruebas, QA y UAT: pruebas funcionales, sincronización offline/online, auditoría básica de seguridad y aceptación de usuario en terreno.

- Cierre y Despliegue: marcha blanca, manuales técnicos y de usuario y presentación final.

# Plan de trabajo

Hitos principales:

Inicio oficial del proyecto: 21-08-2026.

- Fase 1 — Requisitos y diseño: 27-08-2026.

- Fase 2 — Arquitectura y configuración cloud: 10-09-2026.

- Fase 3 — Desarrollo núcleo app/web: 29-10-2026.

- Fase 4 — UAT / marcha blanca: 12-11-2026.

- Fase 5 — Cierre, documentación y entrega final: 26-11-2026.

Responsabilidades principales:

- Matías Molins — Gerente de Proyecto / Scrum Master.

- Javier Andrés Castro Naranjo — Frontend móvil & Backend Integrator.

- Lucas Hernández — Frontend Web.

- Nicolás Ponce — Arquitecto Backend & Cloud.

Recursos y tecnologías principales:

React Native, Expo, SQLite, Vue 3, Vite, PostgreSQL, Supabase, APIs, GitHub y políticas RLS.

# Determinación de evidencias y su justificación

Evidencias formales definidas:

Avance Fase 1: Acta de Constitución y Especificación de Requerimientos (SRS): documento con inicio, alcance, historias de usuario y requisitos funcionales/no funcionales. Justifica la línea base y el compromiso formal del alcance.

Avance Fase 1: Diagrama de Arquitectura y Modelo E-R Multi-tenant: representa las capas móvil, web y cloud, además del modelo relacional con separación de tenant mediante RLS. Justifica la viabilidad técnica y el desacoplamiento.

Avance Fase 2: Prototipo Funcional de Release intermedio de App Móvil y Dashboard Web: demuestra login, dashboard con métricas simuladas y captura de registros locales, permitiendo obtener feedback temprano.

Final Fase 3: Producto Mínimo Viable (MVP) desplegado: app móvil sincronizando pautas offline y plataforma web gestionando activos e inventario real. Constituye el entregable central.

Final Fase 3: Informe Final de Pruebas (QA) y Acta de Aceptación (UAT): registra casos de prueba unitarios, offline/online y seguridad, y certifica la calidad y satisfacción de las organizaciones beneficiarias.

# Plan de trabajo

Indicadores definidos en el proyecto:

- Alcance: MVP funcional con aplicación móvil, plataforma web y backend cloud Multi-tenant; aprobación de usabilidad mediante prueba formal con administración.

- Plazo: despliegue progresivo de backend, web y móvil, con desviación inferior a 5 días hábiles respecto de la línea base.

- Costo: mantenerse dentro de los recursos/presupuesto asignados y cerrar sin costos adicionales de hosting, base de datos o herramientas de desarrollo que no hayan sido autorizados.

- Calidad: herramienta de terreno rápida e intuitiva, acceso a cámara/escáner y cero pérdida de datos durante operación offline.

- Adopción: adopción total por parte del personal de terreno.

- Resultado operacional: completar al menos un ciclo completo desde el registro en terreno, pasando por la sincronización, hasta la visualización correcta en el dashboard.