# DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Aplicación para Gestión de Mantenimiento de Maquinaria

PTY 4614- 002D

Docente: Paz Morales Alumnos: Javier Castro - 21.793.492-3 Matías Molins - 21.242.431-5

# Índice

Índice	2

Resumen Ejecutivo / Abstract	3

Resumen Ejecutivo (Español)	3

Abstract (English)	4

Objetivos	5

Objetivo general	5

Objetivos específicos	5

1. Metodología y seguimiento	6

Aplicación al avance	6

Hitos y control	7

2. Desarrollo de ingeniería	8

Arquitectura y decisiones técnicas	8|

Modelo conceptual que guía la implementación	8

Integración y seguridad previstas	9

3. Dificultades y ajustes	10

Facilitadores	10

Ajustes realizados y propuestos	10

Retroalimentación y seguimiento	11

4. Evidencias e indicadores de calidad	11

5. Diseño de validación	13

Registro de ejecución y aceptación	13

6. Conclusiones y reflexiones individuales	14

Conclusiones	14

Reflexión individual de Javier Castro	14

Reflexión individual de Matías Molins	15

7. Fuentes y referencias de evidencias	15

Documentos internos del proyecto HevStack para Bowling Services.	15

# Resumen Ejecutivo / Abstract

## Resumen Ejecutivo (Español)

HevStack desarrolla una solución para centralizar el mantenimiento preventivo y correctivo de Bowling Services, cuyo parque de máquinas recreativas se distribuye en seis locales de la Región Metropolitana. La dispersión de registros en papel y Excel dificulta la trazabilidad y el seguimiento de intervenciones. La conectividad limitada de algunas salas exige conservar los datos antes de enviarlos a la nube.

El alcance comprende un cliente técnico desarrollado con React Native y Expo, entregado como APK para Android y PWA web; un panel administrativo en Vue 3 y Vite; y servicios compartidos en Supabase. La matriz define 20 requerimientos funcionales y 4 no funcionales. Se han formalizado objetivos, roles y arquitectura y se organizaron 24 tarjetas de backlog con criterios de aceptación. Supabase y Vercel ya están configurados como infraestructura cloud.

Los ajustes principales consisten en confirmar ambos formatos de entrega y priorizar la validación offline en cada uno. El informe distingue el diseño documentado de las evidencias de implementación y pruebas que deben presentarse. No se atribuyen mejoras operacionales medidas, conformidad final ni un despliegue completado. La meta de cierre sigue siendo un prototipo validado en entorno relevante, TRL 6.

## Abstract (English)

This progress report describes the maintenance management solution planned by HevStack for Bowling Services, which operates recreational equipment across six venues in the Santiago Metropolitan Region. Paper records and isolated spreadsheets make maintenance history difficult to trace, while poor connectivity in some areas requires reliable local data storage.

The proposed MVP combines a React Native and Expo technical client, delivered as both an Android APK and a web PWA, a Vue 3 administrative dashboard, and shared Supabase services. Its scope includes twenty functional requirements and four non-functional requirements. The documented progress covers requirements, architecture, team responsibilities and a backlog of twenty-four items with acceptance criteria. The team has confirmed that Supabase and Vercel are already configured as the project's cloud infrastructure.

The main adjustments confirm both delivery formats and bring offline validation into the development sequence. Tests will assess QR scanning, photographic evidence, local persistence after reopening, and synchronization retries without duplicate records. Implementation, deployment and user acceptance remain subject to technical evidence. The target is a prototype demonstrated in a relevant environment, corresponding to TRL 6; this report does not claim that this target has already been achieved.

# Objetivos

## Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un MVP con cliente técnico APK y PWA, panel administrativo web y backend Supabase para digitalizar y centralizar el mantenimiento de la maquinaria de Bowling Services durante el segundo semestre de 2026.

## Objetivos específicos

- Modelar locales, máquinas, categorías, usuarios, plantillas y mantenciones en PostgreSQL, con estructuras JSONB para las pautas dinámicas.

- Desarrollar autenticación, identificación por listado o QR, pautas, fotos e historial técnico, con persistencia offline en APK y PWA.

- Construir KPIs, monitor de recintos, feed, administración de activos y técnicos, QRs y exportaciones PDF y Excel en el panel web.

- Integrar Auth, Storage y acceso por roles con reglas de integridad verificables.

- Ejecutar pruebas funcionales y offline y validar un ciclo completo en terreno junto al patrocinador.

# Metodología y seguimiento

Se adopta Scrum adaptado a dos integrantes y a 18 semanas académicas. La planificación considera sprints quincenales con revisión de incrementos y retrospectivas. Es pertinente para un MVP porque permite refinar las pautas con el cliente y revisar tempranamente la integración móvil, web y cloud.

| Responsable | Función en el proyecto |
| --- | --- |
| Matías Molins | Coordinación del proyecto, relación con Roberto Pérez, planificación y desarrollo frontend web. |
| Javier Castro | Desarrollo móvil, integración con Supabase, persistencia offline y actividades de QA. |

## Aplicación al avance

El alcance se descompuso en 20 historias funcionales, una historia transversal offline y tres habilitadores técnicos. Cada tarjeta relaciona un requerimiento con criterios de aceptación. Esta actividad acredita refinamiento del trabajo; no demuestra que las funciones ya estén construidas. Trello organiza Product Backlog, Sprint Backlog, En Progreso, En Revisión y QA, y Terminado.

Las revisiones deben contrastar cada incremento con sus criterios. Se propone registrar versión, responsable, resultado de prueba y evidencia antes de cerrar una tarjeta. Las sesiones de programación en pares y revisión cruzada apoyan la resolución de bloqueos; su ejecución se acreditará mediante registros de trabajo.

## Hitos y control

| Hito de la línea base | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio | 21 de agosto de 2026 |
| Requisitos y diseño | 27 de agosto de 2026 |
| Arquitectura y configuración cloud | 10 de septiembre de 2026 |
| Desarrollo núcleo | 29 de octubre de 2026 |
| UAT y marcha blanca | 12 de noviembre de 2026 |
| Cierre y documentación | 26 de noviembre de 2026 |

El informe 2.4 registra avances documentales y la configuración de Supabase y Vercel. La infraestructura cloud está configurada; el modelo aplicado, los permisos, la integración y las pruebas deben acreditarse por separado. La fecha efectiva de configuración no se ha establecido, por lo que esta actualización no certifica el cumplimiento del hito del 10 de septiembre ni un retraso efectivo.

# Desarrollo de ingeniería

## Arquitectura y decisiones técnicas

La solución separa el cliente técnico, el backend y el panel administrativo. APK y PWA comparten el alcance funcional y el backend, pero requieren validación independiente del almacenamiento y permisos del dispositivo. Se mantiene el diseño original del diagrama de tres capas, consultable en el documento de arquitectura referenciado en la sección 7.

| Componente | Responsabilidad y fundamento |
| --- | --- |
| React Native y Expo | Cliente técnico en APK para Android y PWA web. QR y cámara identifican equipos y documentan inspecciones; almacenamiento local conserva el trabajo sin red. |
| Supabase y PostgreSQL | Auth gestiona acceso; PostgreSQL conserva datos y pautas JSONB; Storage almacena fotos. El backend compartido centraliza la información y reduce la administración de infraestructura. |
| Vue 3 y Vite | Panel administrativo con KPIs, feed y gestión. Vercel ya está configurado como servicio de alojamiento, según confirmación del equipo. El despliegue funcional y la integración completa del panel se verificarán por separado, manteniendo el presupuesto de infraestructura de $0 como línea base. |

## Modelo conceptual que guía la implementación

Un local agrupa máquinas; cada máquina tiene una categoría que determina la plantilla de pauta. Un usuario técnico registra una mantención asociada a una máquina, con respuestas y fotografías. Esta relación conceptual deriva de los requerimientos y no sustituye un modelo relacional implementado. Las migraciones y restricciones deberán demostrar claves, integridad referencial y tratamiento de registros históricos.

## Integración y seguridad previstas

El flujo integrado inicia con autenticación, selección o QR, carga de pauta, captura de respuestas y fotos y guardado local. Al recuperar red, el cliente envía pendientes a Supabase y el panel recibe los registros mediante consultas y canales Realtime. La fecha de recepción debe distinguirse de la de ejecución cuando exista envío diferido.

Las autorizaciones se verificarán en el backend, además de la interfaz. Se propone validar reglas de acceso a datos y fotografías por rol, impedir operaciones administrativas desde cuentas técnicas y comprobar que la deshabilitación de cuentas respete la política de acceso. Los reintentos de sincronización deben ser idempotentes: una misma inspección no debe producir mantenciones duplicadas.

# Dificultades y ajustes

| Factor | Respuesta y justificación |
| --- | --- |
| Conectividad débil en salas | Adelantar pruebas offline en APK y PWA. Comprobar conservación de respuestas y fotos y recuperación tras cierre antes de extender el cliente a todas las categorías. |
| Diferencias entre Android y navegador | Confirmar ambos formatos de entrega y ejecutar pruebas independientes de cámara, QR, permisos y persistencia. Compartir código no acredita equivalencia de comportamiento. |
| Presupuesto de infraestructura de $0 | Prever compresión de fotos, consultas acotadas y seguimiento de consumo. Son medidas planificadas; el costo final deberá respaldarse con registros de uso. |
| Curva de aprendizaje y alcance | Mantener el MVP definido y priorizar un ciclo integrado. Usar revisión cruzada y sesiones de trabajo conjunto para resolver bloqueos sin agregar funcionalidades. |

## Facilitadores

La matriz de requerimientos acotada, los roles definidos y una arquitectura compartida facilitan la coordinación. La vinculación prevista con Roberto Pérez y los técnicos permite orientar el piloto a un flujo real. El backlog con criterios de aceptación facilita la preparación de pruebas y el control de solicitudes nuevas.

## Ajustes realizados y propuestos

Se confirmó la entrega APK y PWA y se precisaron RNF-03 y RNF-04 para ambos formatos. Se actualizaron los textos del acta y de los informes y se conservó el diseño original del diagrama. No se agregaron nuevos RF ni se convirtió RF-20, consulta de plantillas, en un editor de pautas.

Se propone integrar primero autenticación, máquina, pauta, persistencia y recepción en el panel. Después se ampliará gestión y reportabilidad. El orden es una propuesta de planificación; no se declara un sprint ejecutado ni una nueva fecha de compromiso.

## Retroalimentación y seguimiento

Los ajustes descritos responden a las decisiones del equipo y a los riesgos identificados. La retroalimentación docente de esta evaluación se registrará con fecha, observación, acción y responsable, para revisar su cumplimiento en la siguiente entrega. No se atribuyen recomendaciones específicas al docente sin un registro que las respalde.

# Evidencias e indicadores de calidad

Las referencias E1 a E6 se enlazan en la sección 7. Se presentan como evidencias documentales y de planificación. El cumplimiento de indicadores de construcción, integración y certificación necesita evidencia técnica adicional.

| Indicador de la pauta 2.3 | Evidencia y situación |
| --- | --- |
| 2.1 Planifica proyectos | E1, E2 y E6: objetivos, roles, hitos, requerimientos e historias con criterios de aceptación. |
| 2.2 Controla proyectos | E5: monitoreo de actividades y ajustes. Se debe complementar con el estado técnico real y los registros de sprint. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | E2 y E3 definen entidades y JSONB a nivel arquitectónico. El modelo detallado con relaciones y restricciones debe incorporarse como evidencia. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Pendiente de acreditar con migraciones, esquema aplicado y prueba de integridad. |
| 4.1 Construye software | E4 y E6 definen el alcance y su validación; no acreditan por sí solos una versión funcional. Se requiere versión identificable y demostración. |
| 4.2 Integra componentes | Arquitectura y flujo definidos. Pendiente de demostrar el ciclo cliente a Supabase a panel. |
| 4.3 Implanta la solución | Pendiente de APK identificable, URL de PWA y panel, configuración y evidencia de instalación. |
| 1.1 Diseña pruebas | Sección 5: casos propuestos con trazabilidad y resultados esperados. Deben detallarse por entorno antes de ejecutarlos. |
| 1.2 Aplica pruebas | Pendiente de registros de ejecución con versión, entorno y resultado observado. |
| 1.3 Mejora según resultados | Pendiente de incidencias, cambios y repetición de pruebas; no se inventan defectos ni mejoras medidas. |

El punto de partida TRL 2 a TRL 3 y la comprobación inicial de viabilidad con Supabase están descritos en E3. Alcanzar TRL 6 requiere demostrar y validar el prototipo en los locales. La documentación de diseño no certifica ese resultado.

# Diseño de validación

La siguiente matriz constituye una propuesta de pruebas, no un acta de ejecución. Todos los casos están pendientes de ejecución y registro. Javier coordina QA; Matías apoya la validación del panel. El patrocinador y los técnicos participan en UAT cuando exista un incremento integrado.

| Caso y trazabilidad | Procedimiento y resultado esperado |
| --- | --- |
| CP01 - RF-01, RF-15 y RNF-01 | Probar Técnico, Administrador, credenciales inválidas y cuenta deshabilitada. La sesión respeta rol y estado; operaciones administrativas se rechazan desde el backend para el técnico. |
| CP02 - RF-04, RF-05 y RF-17 | Seleccionar dos máquinas de categorías distintas. Cada una carga su pauta; los campos obligatorios se validan y la mantención conserva técnico, máquina y respuestas. |
| CP03 - RF-11 y RF-16 | Generar y descargar QR y escanearlo en APK y PWA. Abre la máquina correcta. Un QR inválido y permiso denegado producen un mensaje y permiten continuar por listado. |
| CP04 - RF-18 y RNF-03 | Capturar una foto en cada formato. La evidencia se revisa y queda asociada a la pauta; un fallo no destruye respuestas ya capturadas. |
| CP05 - RNF-04 | Cortar red, completar pauta con foto, cerrar y reabrir. Los datos pendientes permanecen disponibles en APK y PWA. Registrar condiciones iniciales y plataforma. |
| CP06 - RF-10 y RNF-04 | Restablecer red y repetir envío ante un fallo simulado. Se recibe una sola mantención con sus respuestas y fotos; el panel la refleja sin duplicados. |
| CP07 - RF-08, RF-09 y RF-19 | Comparar indicadores con un conjunto conocido y exportar por local y máquina en PDF y Excel. Contadores y archivos corresponden a los filtros y registros persistidos. |

## Registro de ejecución y aceptación

Cada ejecución debe identificar caso, fecha, responsable, versión o commit, dispositivo, sistema operativo, navegador cuando corresponda, datos de prueba, resultado observado, estado y evidencia. Los fallos se registrarán con severidad, reproducción y corrección; después se repetirá el caso. El piloto deberá completar una inspección en sala y comprobar su recepción y consulta administrativa. La conformidad del patrocinador se documentará al finalizar UAT.

# Conclusiones y reflexiones individuales

## Conclusiones

El avance establece una base coherente para el MVP: problema operativo definido, 20 RF y 4 RNF, cliente APK y PWA, panel administrativo y backend compartido, con Supabase y Vercel ya configurados como infraestructura cloud. El refinamiento en 24 tarjetas permite relacionar el alcance con criterios verificables. La separación entre diseño y construcción evita presentar actividades planificadas como resultados obtenidos.

La conectividad es la condición técnica que más influye en la validación. La siguiente prioridad es demostrar persistencia y sincronización en ambos formatos dentro de un flujo integrado. La evidencia de migraciones, permisos, versión funcional y pruebas determinará el avance de los indicadores de ingeniería que todavía no pueden acreditarse.

Se conservan los hitos de la línea base y la meta TRL 6. El seguimiento deberá confirmar el estado real, registrar desviaciones y acordar ajustes cuando corresponda. La reducción de fallas, la disponibilidad mejorada y el cumplimiento de costo cero se evaluarán con evidencia; no se presentan como beneficios ya medidos.

## Reflexión individual de Javier Castro

El trabajo de definición refuerza mi interés en desarrollo de software, bases de datos e integración. Diseñar pautas dinámicas exige relacionar una interfaz simple con información consistente. La operación offline amplía ese desafío: guardar datos no basta si al reconectar se duplican o se pierde la relación con las fotografías. Mi siguiente foco es profundizar en persistencia, sincronización y pruebas reproducibles para demostrar que el cliente responde a condiciones reales de terreno.

## Reflexión individual de Matías Molins

El proyecto mantiene mi interés en generar valor mediante la digitalización de procesos empresariales. La planificación muestra la importancia de traducir necesidades operativas en funciones verificables y de coordinar el panel web con el trabajo técnico. La distinción entre tarjetas definidas e incrementos terminados permite comunicar el avance con mayor precisión. Mi siguiente foco es consolidar la trazabilidad del backlog y la integración del panel para ofrecer información útil a la administración.

# Fuentes y referencias de evidencias

## Documentos internos del proyecto HevStack para Bowling Services.

E1 Acta de Constitución

E2 Informe 1.4 del proyecto

E3 Definiciones de Arquitectura y Metodología con diagrama

E4 Matriz de Requerimientos

E5 Informe 2.4 de avance y monitoreo

E6 Tablero HevStack y Product Backlog

Pauta 2.3 de evaluación formativa