Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

Aplicación para Gestión de Mantenimiento de Maquinaria de Bowling Services. Equipo HevStack: Javier Castro y Matías Molins. Docente guía: Paz Morales. Patrocinador: Roberto Pérez. El informe presenta el problema abordado, los objetivos, las decisiones de arquitectura y metodología, el desarrollo documentado y las evidencias que sustentan el proyecto. Fecha de corte: 19 de octubre de 2026. La implementación completa, los resultados de pruebas y la aceptación de usuario se acreditarán en el cierre conforme a los hitos del proyecto.

| Nombre del proyecto | Aplicación para Gestión de Mantenimiento de Maquinaria de Bowling Services |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Arquitectura de soluciones informáticas; desarrollo de software web y móvil; modelamiento y gestión de bases de datos; integración de servicios en la nube; gestión ágil de proyectos y aseguramiento de calidad. |
| Competencias | Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica; gestionar proyectos informáticos; desarrollar una solución de software; construir modelos de datos; programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos; realizar pruebas de certificación. Estas competencias se vinculan con el diseño, la construcción, la integración y la validación del MVP. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Bowling Services gestiona maquinaria recreativa distribuida en seis locales de la Región Metropolitana de Chile. El parque incluye equipos de bowling, arcades, flippers, mesas de aire y simuladores. El problema identificado es la dispersión de registros de mantenimiento preventivo y correctivo en papel y planillas de Excel, que dificulta reconstruir intervenciones, identificar fallas recurrentes y disponer de información consolidada para la administración. La situación afecta a los técnicos y operarios que inspeccionan los equipos y a la administración encabezada por Roberto Pérez. Las áreas con cobertura limitada, como subterráneos y zonas blindadas, agregan una restricción: la captura de datos debe continuar aunque no exista conexión. La pérdida de información técnica puede prolongar la indisponibilidad de máquinas y dificultar la planificación del mantenimiento. El aporte planteado es un MVP con cliente técnico en APK para Android y PWA web, panel administrativo y backend compartido. El técnico identifica una máquina mediante listado o QR, completa la pauta de su categoría y adjunta fotografías. La administración consulta registros, indicadores e historiales y gestiona activos y cuentas. La persistencia local y sincronización diferida forman parte del alcance de ambos formatos. Para Ingeniería en Informática, el caso reúne modelamiento de datos, integración de servicios, interacción con hardware del dispositivo, seguridad por roles y validación en condiciones reales. El aporte acreditado a esta fecha es la formalización del alcance, la arquitectura y la organización verificable del trabajo. La reducción efectiva de fallas o tiempos de inactividad deberá medirse durante el piloto; no se presenta como un resultado ya obtenido. |
| 2. Objetivos | Objetivo general - Diseñar, desarrollar e implementar un MVP compuesto por un cliente técnico con React Native y Expo, entregado como APK para Android y PWA web, un panel administrativo SPA en Vue 3 y un backend centralizado en Supabase, para digitalizar la gestión de mantenimiento preventivo y correctivo de Bowling Services durante el segundo semestre de 2026. Objetivos específicos - Diseñar e implementar el modelo relacional en PostgreSQL para locales, máquinas, categorías, usuarios, plantillas y registros, utilizando JSONB para las estructuras dinámicas de las pautas. - Desarrollar el cliente técnico con autenticación y recuperación de acceso, selección de equipos, lectura QR, checklists por categoría, evidencia fotográfica e historial personal. Mantener pautas y fotografías sin conexión en APK y PWA y sincronizarlas al recuperar red sin duplicación de registros. - Construir el panel administrativo con KPIs, monitor de recintos, feed de mantenciones, gestión de locales, máquinas y técnicos, asignación de categorías, generación de QRs y exportación de historiales en PDF y Excel. La consulta de plantillas precargadas será de solo lectura. - Integrar autenticación, almacenamiento y acceso por roles en Supabase, con reglas de integridad y pruebas que comprueben los permisos de Técnico y Administrador. - Ejecutar pruebas funcionales y de operación offline en ambos formatos, realizar un ciclo completo de mantenimiento en terreno y documentar QA, UAT y conformidad del patrocinador. La meta de madurez es TRL 6, prototipo demostrado en entorno relevante. |
| 3. Metodología | Adoptamos Scrum adaptado a un equipo de dos integrantes y al periodo académico de 18 semanas. La planificación contempla sprints quincenales, revisión de incrementos, seguimiento de bloqueos y retrospectivas. Trello permite organizar el Product Backlog, Sprint Backlog, trabajo en progreso, revisión y QA, y tareas terminadas. El refinamiento transformó los 20 RF y 4 RNF en 24 tarjetas con criterios de aceptación: 20 historias funcionales, una historia transversal offline y tres habilitadores técnicos. Matías Molins asume la coordinación del proyecto y el desarrollo frontend web, además de la relación con el cliente. Javier Castro asume el desarrollo móvil, la integración del backend, la persistencia local y las actividades de QA. Esta división permite avanzar sobre frentes separados que comparten contratos de datos y criterios de aceptación. El procedimiento se organiza en cinco etapas: requisitos y diseño, arquitectura y configuración cloud, construcción del cliente y del panel, pruebas y marcha blanca, y cierre con documentación. Se conserva la línea base: desarrollo núcleo al 29 de octubre de 2026, UAT al 12 de noviembre y cierre al 26 de noviembre. Los estados de avance se revisan con evidencia técnica, sin deducir cumplimiento a partir de tarjetas redactadas. La metodología es pertinente porque permite refinar pautas con el patrocinador y detectar problemas de integración antes de la marcha blanca. La validación temprana de cámara, QR, conservación local y sincronización reduce el riesgo de que las diferencias entre APK y navegador se descubran al final. Las revisiones deben contrastar el incremento con sus criterios y registrar los hallazgos antes de darlo por terminado. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades documentadas En el levantamiento se definieron el problema operativo, los actores, los objetivos y el alcance de 20 RF y 4 RNF. El acta formalizó la línea base y el informe 1.4 desarrolló la relevancia, las competencias, los recursos y el plan. El informe 2.4 consolidó el monitoreo, las responsabilidades y los ajustes del trabajo. En arquitectura se definieron tres componentes desacoplados: cliente técnico en React Native y Expo, panel Vue 3 y Vite, y Supabase con PostgreSQL, Auth y Storage. El uso de JSONB permite representar pautas por categoría sin crear una estructura diferente para cada equipo. La centralización permite que APK y PWA compartan usuarios y registros con la administración. Supabase y Vercel ya están configurados como infraestructura cloud. La configuración de los servicios se distingue de la verificación del esquema aplicado, los permisos efectivos y la integración de los clientes. En planificación se desarrollaron las historias y criterios del backlog. La definición de arquitectura y metodología sitúa el punto de partida en TRL 2 a TRL 3 y describe una comprobación inicial de viabilidad con Supabase. El paso a TRL 6 requiere demostrar el prototipo en sala; no se declara alcanzado al corte de este informe. Facilitadores y dificultades La matriz acotada, la arquitectura común y la distribución de responsabilidades facilitan la coordinación. El contacto previsto con Roberto Pérez y los técnicos permite orientar el piloto a un flujo operativo real. Los principales riesgos identificados son la conectividad limitada, la curva de aprendizaje del stack, el consumo de cuotas gratuitas y la incorporación de solicitudes fuera del MVP. Ajustes y respuestas Se confirmó la distribución en APK para Android y PWA web, manteniendo los 20 RF y 4 RNF. En lugar de dar por equivalentes los entornos, se incorporó la validación de permisos de cámara, lectura QR, cierre y reapertura, conservación de pautas y fotos y reintentos de sincronización en ambos. El diseño original del diagrama se mantiene como referencia de las tres capas; el formato de entrega se explicita en los textos y requerimientos. Se propuso priorizar el flujo integrado de autenticación, selección o QR, pauta, persistencia y recepción en el panel. Para las cuotas gratuitas se contemplan optimización de consultas, compresión de fotos y seguimiento del consumo. Las fechas y el presupuesto de infraestructura de $0 permanecen como línea base, sujetos a seguimiento; no se certifica aún el cumplimiento final. Situación al corte El avance comprende la definición y especificación del proyecto y la configuración de Supabase y Verce. La infraestructura cloud se registra como configurada. Permanecen por completar o acreditar la integración de APK, PWA y panel, el esquema aplicado, los permisos efectivos y las pruebas funcionales y de sincronización. QA y UAT deberán registrar dispositivo o navegador, versión, casos ejecutados, resultados y defectos. La aceptación de Roberto Pérez y las mejoras operativas medidas se incorporarán cuando existan resultados verificables. |
| 5. Evidencias | Evidencias de definición y seguimiento El Acta de Constitución acredita el propósito, los entregables, los interesados y la línea base. El informe 1.4 fundamenta la relevancia, los objetivos y el plan de trabajo. La matriz de requerimientos establece el alcance funcional y los RNF de backend, panel, cliente APK y PWA y operación offline. El documento de arquitectura y metodología explica las decisiones de diseño y contiene el diagrama original. El informe 2.4 registra el monitoreo y los ajustes. El tablero Trello relaciona requerimientos, historias y criterios de aceptación. Las referencias se incluyen mediante enlaces para evitar duplicar el diagrama como anexo. El enlace específico de Mermaid puede añadirse como fuente editable cuando esté disponible; mientras tanto, el documento de arquitectura permite consultar el esquema existente. Evidencias de resultados para el cierre El MVP deberá respaldarse con la versión instalable APK, la URL de la PWA y del panel, una versión identificable del repositorio y evidencia de integración con Supabase. El modelo de datos y las reglas de acceso se acreditarán mediante migraciones, configuración documentada y pruebas por rol, sin exponer credenciales. El informe QA deberá relacionar casos con RF y RNF, incluir pruebas de cámara y QR, carga de pautas por categoría, fotos, exportaciones y operación offline en ambos formatos. El registro de UAT deberá demostrar el ciclo completo en terreno y conservar la conformidad del patrocinador. Esos resultados aún no se presentan como ejecutados. La documentación final deberá incorporar manuales de instalación y uso y los hallazgos resueltos durante la marcha blanca. Referencias consultables Acta de Constitución Informe 1.4 Matriz de Requerimientos Arquitectura y Metodología Informe 2.4 Product Backlog de HevStack |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Javier Castro El trabajo de definición del cliente técnico y su integración con Supabase se relaciona con los intereses expresados en Fase 1 sobre desarrollo de software y modelos de datos. La necesidad de conservar registros offline muestra que la calidad de una solución depende tanto de la interfaz como de la integridad de la información y su recuperación ante fallos. La proyección profesional se orienta a profundizar en bases de datos relacionales, integración de APIs, desarrollo de aplicaciones y pruebas de software. Matías Molins El proyecto mantiene la orientación expresada en Fase 1 hacia la generación de valor mediante la digitalización de procesos empresariales. La coordinación del alcance y el diseño del panel permiten vincular las necesidades de la administración con funciones verificables. La proyección se relaciona con desarrollo web, gestión ágil, análisis de requerimientos y comunicación con clientes. Proyección del equipo Hasta esta etapa se mantienen los intereses iniciales, con mayor énfasis en la integración entre clientes, servicios cloud y calidad de datos. La experiencia permite orientar el portafolio hacia soluciones web y móviles aplicadas a operaciones reales. El piloto y el cierre permitirán completar esta reflexión con aprendizajes sobre usabilidad, aceptación y mantenimiento del sistema, sin anticipar experiencias o resultados que todavía no se han documentado. |